Entwicklung interaktiver Systeme
Meilenstein 3 – Proof of Concepts
Tim Howe

---
PoC 1: RegelEngine
Welches Risiko adressiert der PoC?
Verlust eines Alleinstellungsmerkmals
Was ist das Ziel des PoC?
Entwicklung eines Testprogramms zur Sicherstellung der automatisierten Attributierung, einer Kernfunktionalität des Alleinstellungsmerkmals
Exit / Fail Kriterium:
Es müssen 2-3 xml Dateien für Dokumentendaten, Regelbedingungen und Attributierungen eingelesen werden und korrekt angewendet werden
mögliche Alternativlösungen falls PoC nicht erfüllt werden kann:
Funktional keine, bei Problemen mit der Verarbeitung der Datenstruktur können andere Strukturen genutzt werden
geplanter Termin und Status:
Durchgeführt, erfolgreich

---
PoC 2: DesktopClient
Möglichkeit der Installation auf dem am stärksten verbreiteten Desktop PC Betriebssystem
Sicherstellung das eine grundlegende Menge von Interaktionslementen ohne technische Probleme genutzt werden kann
Ob und wieviele grundlegende Interaktionslemente genutzt werden können
Implementierung von browserbasierten Clients
Durchgeführt, erfolgreich

---
PoC 3: Nachrichtenpriorisierung 1
Verlust einer Kernfunktionalität
Sicherstellung das eine Nachrichtenpriorisierung in einer In-Memory Datenbank (Redis) zu einer Reihe von Bedingungen implementiert werden können
Möglichkeit Nachrichtenpriorisierung,Erfüllungsgrad der Bedingungen
Arbeiten mit einer SQL basierten Lösung (PoC4: Nachrichtenpriorisierung 2)
Durchgeführt, fehlgeschlagen

---
PoC 4: Nachrichtenpriorisierung 2
Verlust einer Kernfunktionalität
Sicherstellung das eine Nachrichtenpriorisierung in einer, ggf In-Memory, Datenbank auf SQL Basis zu einer Reihe von Bedingungen implementiert werden können
Möglichkeit Nachrichtenpriorisierung, Erfüllungsgrad der Bedingungen
Andere ggf. NOSQL Datenbanken evaluieren
Durchgeführt, erfolgreich, protokolliert, undokumentiert

---
PoC 5: DesktopClient Kommunikation
Möglichkeit der Installation auf dem am stärksten verbreiteten Desktop PC Betriebssystem
Sicherstellung das Desktop Clients vollwertig mit einer Rest Api kommunizieren können
Clients können vollwertig mit einer Rest Api kommunizieren
Implementierung von browserbasierten Clients
geplant, nicht durchgeführt